|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район (город) реализации | Добрушский район | |
| Наименование инвестиционного проекта | **"Техническое переоснащение филиала "Добрушская бумажная фабрика "Герой труда" ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои" с организацией производства мелованных и немелованных видов картона "под ключ" (реализован)** | |
| Наименование организации | ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои" | |
| Срок реализации (годы) | 2012-2022 гг. | |
| Стоимость проекта, млн рублей | 777,5 млн. руб. | |
| Количество создаваемых новых (дополнительных) рабочих мест | 260 рабочих мест | |
| Строительная готовность объекта, % | 100%, инвестиционный проект реализован | |
| Описание источников финансирования, потребность в кредитовании, млн рублей | Средства республиканского бюджета, кредит ОАО «АСБ-Беларусбанк», собственные средства | |
| Стадии реализации проекта *(отметить любым знаком/словом все реализованные /реализуемые этапы)* |  | наличие идеи |
| + | разработка проектно-сметной документации |
| + | строительно-монтажные работы |
| + | закупка оборудования |
| + | монтаж оборудования и пуско-наладочные работы |
| Вид выпускаемой новой продукции | Производится весь ассортимент, предусмотренный инвестиционным проектом (картон FBB и SBB):  под маркой FBB: картон мелованный (с односторонним и с двусторонним мелованием), картон для асептической упаковки (в настоящее время ведется отработка технологии его производства);  под маркой SBB: картон немелованный, целлюлозное полотно, картон для изготовления одноразовой посуды. | |
| Рынки сбыта (страны) | В январе-апреле 2024 года отгрузки производились в адрес 12-ти стран (Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Узбекистан, Россия, Турция , Грузия, Польша, Латвия, Литва, Болгария) | |
| Ход реализации проекта | Ввод объекта в эксплуатацию произведен 31.05.2021. Акт ввода утвержден 01.06.2021. С 01.06.2021 производились необходимые пусконаладочные и режимно-наладочные работы по выходу картоноделательного производства на качественные показатели для получения мелованного картона и достижения проектной производительности. | |
| Описание фотографий: |  | |
| https://znk.by/wp-content/uploads/2022/12/DJI_0552-HDR.jpg | *Добрушский район\_ Добрушская бумажная фабрика «Герой труда»* | |
| Добрушская бумажная фабрика «Герой труда»: прочный фундамент для новых идей  и проектов — Знак Качества | *Добрушский район\_ трехслойный мелованный и немелованный кордон* | |
| Добрушская бумажная фабрика | *Добрушский район\_ Добрушская бумажная фабрика «Герой труда»* | |
| Контактные данные организации | Генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» Коляда Александр Владимирович, +375 17 342-47-79 | |